岳阳市公路建设和养护中心

2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本概况

岳阳市公路建设和养护中心主要承担全市干线公路日常养护、灾毁修复、大中修实施及路网安全保畅等工作。2025年编制494人，实际在职443人，人员控制率89.68%。全年年初预算10310.48万元，调整后预算58186.97万元，实际执行30628.71万元，预算执行率52.63%，自评总分95.26分。收入以一般公共预算58070.12万元为主；支出含基本支出10869.95万元、项目支出19758.76万元。

经费管控成效良好：三公经费、公务接待、会议培训费实际支出均低于预算，无新增公车购置；国省干线养护、历史债务化解、遗属补助等刚性资金足额保障；突发灾毁应急支出略有上浮。

二、年度绩效目标完成情况

年度总目标为全面完成干线公路养护任务，保障路网通行安全，同步实现经济、社会、生态综合效益提升。全年各项工作按计划推进，指标完成情况如下：

（一）产出指标（满分30分，得30分）

工作进度目标100，实际完成80%。偏差原因：年内洪涝灾害多发，灾毁恢复重建专项资金省级审批拨付周期长，为及时消除道路安全隐患，先行使用大中修资金垫资抢修，项目整体进度受资金时序制约。后续待灾毁资金下达后，完成账务置换冲抵垫资款项。工程质量、年度养护时效均按节点全部达标。

（二）效益指标（满分40分，得40分）

公路养护有效降低物流成本、带动沿线发展；路网通行条件改善，群众出行安全便捷；同步实施边坡复绿、扬尘治理，路域生态持续优化；常态化养护机制完善，为路网长期稳定运行提供保障。

（三）满意度指标（满分5分，得5分）

公众满意度目标95分，实测95分，路况提升、应急保畅等服务获群众认可。

（四）成本指标（满分15分，得15分）

各项支出均控制在预算范围内；施工错峰疏导、降噪防尘，无负面社会、生态影响，厉行节约管控到位。

三、存在主要问题

专项资金预算执行率偏低，问题存在的主要原因：（一）规划项目部分县市区未能及时实施，导致项目相应资金滞留在我中心账户未拨付，拉低了整体使用进度。（二）有关县市区养护工程项目在实施推进过程中，未能达到施工合同的约定付款条件，如部分项目合同明确约定需完成交工、竣工验收后方可支付合同价的97%，而部分县市区项目完工后，未及时组织交竣工验收，未达到付款条件，无法有效继续拨付。

四、整改措施及下一步计划

（一）强化资金统筹调度

提前同步申报灾毁重建、公路大中修两类项目资金，专人对接上级跟踪审批进度；规范垫资台账管理，灾毁资金到位后第一时间完成账务置换，加快资金支付，提升预算执行效率。

（二）均衡统筹项目实施

分季度细化养护施工计划，汛期前置开展道路隐患排查、储备应急物资；区分常规养护、灾毁抢修分类调度施工力量，避免年末集中赶工。

（三）提升预算编制精度

结合历年灾毁支出、养护实际数据科学测算年度预算；持续严控三公、办公、培训等非生产性支出，巩固成本节约成效。

（四）持续巩固综合绩效

推进路域生态、安防设施升级，常态化收集群众出行意见，完善长效养护机制，稳定公众满意度，持续发挥公路交通带动区域发展作用。

五、自评结论

2025年度绩效自评得分95.26分，整体履职成效良好，工程质量、综合效益、群众满意度、成本管控均达标。针对预算执行、项目进度短板，我中心将逐项落实整改，持续提高财政资金使用效益，高质量完成公路养护保障工作。

岳阳市公路建设和养护中心

2026年6月

| 基础数据表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 |  |  | 2025年实际 在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 494 |  |  | 443 |  | 89.68% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2024年决算数 |  |  | 2025年预算数 |  | 2025年决算数 |  |
| 三公经费 | 68.58 |  |  | 67 |  | 63.48 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 68.25 |  |  | 63 |  | 63 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 68.25 |  |  | 63 |  | 63 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0.33 |  |  | 4 |  | 0.48 |  |
| 项目支出： | 1006.5 |  |  | 1106.5 |  | 1276.02 |  |
| 1、业务工作经费 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 1006.5 |  |  | 1106.5 |  | 1276.02 |  |
| 2025年度遗属生活困难补助费 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |
| 化解历史债务经费 | 480 |  |  | 480 |  | 480 |  |
| 湘北大道和临湖公路道路养护经费日常工作经费 | 517.5 |  |  | 617.5 |  | 787.02 |  |
| 公用经费： | 861.48 |  |  | 682.19 |  | 771.71 |  |
| 其中：办公经费 | 783.34 |  |  | 536.19 |  | 706.44 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 64.88 |  |  | 121 |  | 56.19 |  |
| 会议费、培训费 | 13.26 |  |  | 25 |  | 9.08 |  |
| 政府采购金额 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2025年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 |  | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 厉行节约保障措施 | 健全内部控制制度，修订公务接待、公车运行、办公用品采购等管理办法，严控“三公”经费，压缩公务出差频次，减少纸质耗材消耗，强化预算刚性约束，细化项目经费执行台账，杜绝无预算，超预算支出，切实提升资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |

| 自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 |  |  |  |  | 岳阳市公路建设和养护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算申请 (万元) |  |  |  |  |  | 年初预算数 (万元) |  | 全年预算数 （万元） |  | 全年执行数 （万元） |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 10310.48 |  | 58186.97 |  | 30628.71 |  | 10 |  | 52.63% |  | 5.26 |  |
|  |  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般公共预算： |  |  |  | 58070.12 |  |  |  |  |  | 其中:基本支出： |  | 10869.95 |  |  |  |
|  |  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 项目支出： |  | 19758.76 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 116.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025年，确保能通过全局广大干部职工的共同努力下，圆满地完成2025年度全年养护目标任务，在市干干线公路养护年度考核评中获得优异成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格按照预期目标和计划完成了各项指标任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 评扣分标准 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 | 工作进度 |  |  | 100 |  | 80 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按时间节点完成 |  |  | 按时完成 |  | 按时完成 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按照计划和进度完成，本年度维护管理工作 |  |  | 2025 |  | 2025 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 |  |  | 有效促进经济发展 |  | 有效促进经济发展 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 提高交通畅通率 |  |  | 进一步提高 |  | 进一步提高 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 生态效益较好 |  |  | 生态效益较好 |  | 生态效益较好 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 有效促进经济发展 |  |  | 有所促进 |  | 有所促进 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 社会公众满意度 |  | 95 |  | 95 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 控制支出在预算内 |  | 控制在预算内 |  | 控制在预算内 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会成本指标 |  | 对社会发展可能造成的负面影响 |  | 无负面影响 |  | 无负面影响 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 |  | 对自然生态环境造成的负面影响 |  | 生态效益较好 |  | 生态效益较好 |  | 未达到指标值酌情扣分 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 95.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出名称 |  | 其他人员类支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 岳阳市交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市公路建设和养护中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转金额 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休干部无固定收入家属生活补助，提高离休遗孀生活保障。 |  |  |  |  |  |  | 严格按照预期目标和计划完成了各项任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 精确到个人 |  | 5 | 人数5人 |  |  | 10 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 按标准发放 |  | 1500 | 每人每月1500元 |  |  | 10 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 按时间节点完成 |  | 2025 | 2025 |  |  | 10 | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 有效促进经济发展 |  | 有所促进 | 有所促进 |  |  | 10 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 提高离休遗孀生活 |  | 提高离休遗孀生活 | 有所提高 |  |  | 10 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 对生态环境有促进作用 |  | 有促进作用 | 有促进作用 |  |  | 10 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 提高离休遗孀生活保障 |  | 提高离休遗孀生活保障 | 有所提高 |  |  | 10 | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | 95 | ≥95 |  |  | 5 | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 控制在预算内 |  | 9 | 9万元 |  |  | 5 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 社会成本指标 |  | 对社会发展可能造成的影响 |  | 无负面影响 | 无负面影响 |  |  | 5 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 |  | 对生态环境可能造成的影响 |  | 无 | 无 |  |  | 5 | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |  |

| 项目支出名称 |  | 日常工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 岳阳市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 岳阳市公路建设和养护中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  | 1106.5 |  |  | 1106.5 |  |  | 1106.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转金额 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它资金 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1106.5 |  |  | 1106.5 |  |  | 1106.5 |  |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解决公路体制遗留债务问题，对岳阳市公路湘北大道、临湖公路、学院路及G107道路路面保洁，绿化维护及路面预防性养护，雨污排水系统维护，交安工程维护，路面抗冰保畅应急服务，桥梁养护及日常应急维修等。通过精细化的日常养护，保持公路畅，安，洁，绿，美。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格按照预期目标和计划完成了各项指标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 养护里程 |  |  | 44.286km |  |  | 44.286km |  | 10 |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 质量指标 |  |  |  | 设施，绿化，路面优良率、保洁率 |  |  | ≥95 |  |  | ≥95 |  | 5 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 债务化解覆盖率 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 5 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 保证日常养护完成率 |  |  | 按期按时完成 |  |  | 按期按时完成 |  | 10 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  | 提高车辆出行舒适度和安全性 |  |  | 有促进作用 |  |  | 有促进作用 |  | 10 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 持续保持临湖公路畅，洁，美 |  |  | 有促进作用 |  |  | 有促进作用 |  | 5 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 县市区公路部门良性发展 |  |  | 县市区公路部门良性发展 |  |  | 县市区公路部门良性发展 |  | 5 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  | 强化公路绿化，加强养护施工环保 |  |  | 有促进作用 |  |  | 有促进作用 |  | 10 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 保证路况良好，安全运行 |  |  | 有促进作用 |  |  | 有促进作用 |  | 10 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 群众满意度 |  |  | 95 |  |  | 95 |  | 5 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  |  |  | 项目成本控制在预算范围内 |  |  | 1106.5 |  |  | 1106.5 |  | 5 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  | 对社会发展可能造成的负面影响 |  |  | 无负面影响 |  |  | 无负面影响 |  | 5 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  | 对生态环境造成的负面影响 |  |  | 无负面影响 |  |  | 无负面影响 |  | 5 |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |

| 项目支出名称 | 市公路养护中心-公路路网运行与应急信息平台运维经费--政府电子政务专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市交通运输局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 岳阳市公路建设和养护中心 |  |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 10.87 |  | 10.87 |  | 10.87 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 10.87 |  | 10.87 |  | 10.87 |  | 10 |  | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 提升岳阳市干线公路路网运行与应急信息平台的网络租赁、监控点运行维护。 |  |  |  |  |  | 严格按照预期目标和计划完成了各项任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 全年预算金额 |  | 10.87万元 | 10.87万元 |  | 10 |  | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 系统故障率 |  | ≤95% | ≤95% |  | 5 |  | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 综合考评 |  | 合格 | 合格 |  | 5 |  | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  | 2025年 | 2025年 |  | 10 |  | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 系统寿命指数 |  | 有所促进 | 有所促进 |  | 10 |  | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 投诉减少率 |  | ≤50% | ≤50% |  | 5 |  | 5.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 生态效益较好 |  | 生态效益较好 | 生态效益较好 |  | 10 |  | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提升岳阳形象，美化城市 |  | 可持续影响 | 可持续影响 |  | 5 |  | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 市民满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |  | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 控制支出在预算内 |  | 10.87万元 | 10.87万元 |  | 10 |  | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  | 对社会发展可能造成的负面影响 |  | 无负面影响 | 无负面影响 |  | 5 |  | 5.00 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  | 对自然生态环境造成的负面影响 |  | 无负面影响 | 无负面影响 |  | 5 |  | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |