附件1

2021年度云溪区老旧小区改造项目任务表

| 序号 | 所在街道及其社区 | 小区名称 | 涉及 户数 | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平米） | 建成 时间 | 房屋 性质 | 计划改造内容（以审批通过后改造方案为准） | 预计投 资额 （万元） | 改造 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 云溪街道 | 东城区片（含汪家岭、胜利沟、刘冲小区3个小区） | 5237 | 236 | 36.37 | 1972年-1998年 | 公房、房改房、集资房、商品房 | 楼栋本体维修、小区公共管理用房维修，水改、电改、气改，小区内雨污分流整治改造，内部道路维修提质，停车位配置及停车场建设，安防设施提升。小区外周边道路维修改造和雨污分流改造，提标改造便民市场，环卫设施配建。 | 10474 | 片区改造 |
| 1 | 云溪街道 汪家岭社区 | 汪家岭小区 | 2801 | 119 | 18.55 | 1973年-1997年 | 公房、房改房、商品房 | 楼栋本体维修、小区公共管理用房维修，水改、电改、气改，小区内雨污分流整治改造，内部道路维修提质，停车位配置及停车场建设，安防设施提升。小区外周边道路维修改造和雨污分流改造，提标改造便民市场，环卫设施配建。 | 5602 |  |
| 2 | 云溪街道 胜利沟社区 | 胜利沟小区 | 2122 | 94 | 13.86 | 1975年-1997年 | 公房、房改房、商品房 | 楼栋本体维修、小区公共管理用房维修，水改、电改、气改，小区内雨污分流整治改造，内部道路维修提质，停车位配置及停车场建设，安防设施提升。小区外周边道路维修改造和雨污分流改造，提标改造便民市场，环卫设施配建。 | 4244 |  |
| 3 | 云溪街道 槠木桥社区 | 刘冲小区 | 314 | 23 | 3.96 | 1998年 | 集资房、其他 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 628 |  |
| 二 | 云溪街道 | 北城片区（含金石花园、农业局、工会、武装部、检察院、疾控中心、原国土、原工信小区8个小区） | 956 | 54 | 10.40 | 1985- 2000年 | 公房、房改房、集资房、经济适用房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 2299.6 | 片区改造 |
| 4 | 云溪街道 洗马塘社区 | 金石花园小区 | 726 | 23 | 7.56 | 2000年 | 经济适用房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 1452 | 省级民生实事 |
| 5 | 云溪街道 | 农业局小区 | 60 | 15 | 0.72 | 1986年 -2000年 | 房改房、 集资房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 120 |  |
| 6 | 云溪街道 | 工会小区 | 60 | 6 | 0.81 | 2000年 | 房改房、 集资房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 120 | 省级民生实事 |
| 7 | 云溪街道 | 武装部小区 | 12 | 1 | 0.08 | 2000年 | 公房、 房改房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 60 | 省级民生实事 |
| 8 | 云溪街道 凤台山社区 | 检察院小区 | 44 | 3 | 0.52 | 1987年-1999年 | 房改房、 集资房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 110 | 省级民生实事 |
| 9 | 云溪街道 凤台山社区 | 疾控中心小区 | 16 | 2 | 0.20 | 1985年 | 房改房、 集资房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 80 | 省级民生实事 |
| 10 | 云溪街道 | 原国土小区 | 20 | 2 | 0.24 | 1987- 1994年 | 房改房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 300 | 省级民生实事 |
| 11 | 云溪街道 | 原工信局小区 | 18 | 2 | 0.22 | 1988年-1997年 | 房改房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 57.6 | 省级民生实事 |
| 三 | 云溪街道 | 西城片区（含城管局、公路局、环保局、洗马、原规划局小区5个小区） | 512 | 29 | 5.45 | 1992-1999年 | 公房、房改房、集资房、其他 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施,提标改造便民市场等。 | 1295 | 片区改造 |
| 12 | 云溪街道 | 城管局小区 | 98 | 12 | 1.02 | 1990年 | 房改房、 集资房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 343 |  |
| 13 | 云溪街道 洗马路社区 | 公路小区 | 10 | 1 | 0.12 | 1992年 | 房改房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 32 |  |
| 14 | 云溪街道 | 环保小区 | 20 | 2 | 0.24 | 1993年 | 房改房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 52.2 |  |
| 15 | 云溪街道 | 洗马小区 | 364 | 13 | 3.84 | 1998年 | 集资房、其他 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施;提标改造便民市场等。 | 800.8 |  |
| 16 | 云溪街道 | 原规划小区 | 20 | 1 | 0.23 | 1997年 | 公房和房改房 | 房屋修缮、水改、电改、气改、雨污分流、道路提质、停车场、照明设施、环卫设施、消防、安防监控、绿化、健身设施等。 | 67 |  |
| 合计 |  | 16 | 6705 | 319.132 | 52.22 |  |  |  | 14068.6 |  |