附件3-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：   云溪街道S209K12+500不停车检测系统

项目单位：      岳阳市云溪区交通运输局

主管部门：      岳阳市云溪区交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年 5月 20日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 项目支 出名称 | 云溪街道S209K12+500不停车检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市云溪区交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市云溪区交通运输局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 195 | 195 | 195 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 115 | 115 | 115 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 80 | 80 | 80 |  | 100% |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成云溪街道S209K12+500电子不停车检测系统并投入使用 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 数量指标 | 1套 | 1套 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金 | 195 | 195 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 对经济发展促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 不停车超限超载检测率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100％ | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：叶碧未  填报日期：2024.5.20   联系电话：8418579   单位负责人签字：

五、评价报告综述 一、预算支出概况 该套系统设置于云溪街道友好村S209K12+500段,主要控制湖北通城及临湘市桃林砂石营运超限车辆，市交通运输局已明确我局为该系统建设主体，我局将按照《公路货运车辆不停车超限超载检测系统建设与使用技术规范》的标准建设好本系统。 二、预算资金使用及管理情况 该项目预算金额为195万元，其中省补资金为80万元，我区专项资金预算115万元。 - 1.资金到位情况：目前省补资金已到账，我局会根据项目实施进度进行对区财政请款。 - 2.资金支付情况： 项目按照实施进度支付资金，截止到2023年12月底，共计支付110万元，含本次绩效资金80万元。 - 三、项目组织实施情况。 该项目建成主要是控制湖北通城和临湘桃林方向砂、石营运超限超速货运车辆。建设地点为云溪区友好村S209K12+500。本检测系统主要涵盖车辆动态称重子系统、车牌识别抓拍子系统、交警压线识别抓拍系统、视频监控子系统、超限信息发布子系统、称重检测区提质改造及配套交通标志标线标牌等建设，该项目在2022年9月正式启动施工建设，2022年12月底完成交工通车，目前该项目运行良好。 - 四、项目主要绩效情况。 施工单位招标：2022年8月完成施工招标,中标单位为岳阳锦华科技有限公司(成交通知书岳云财采计〔2022〕041号）。 - 监理单位招标：2022年9月通过单位会商比选，中标单位为湖南天福项目管理有限公司，合同金额10000元。 - （一）提升村民出行安全，促进交通健康发展。 项目的实施，有利于进一步完善区、镇、村智慧交通网络建设，方便沿线镇村组10000多名村民的出行。同时提升了道路运输质量，减少公路超限超载超速等交通安全隐患，增加了道路两侧的绿化种植，加快了美丽乡村建设的步伐。加快了我区智慧交通管理的新发展，促进全区智慧交通管理的新篇章。 - （二）补齐交通安全管理短板，助力我区振兴战略。 - 该系统的建设，实现了我区主要道路安全管理。补齐了交通运输安全管理短板，促推了便捷高效的道路运输安全管理模式，助力了我区经济发展和振兴战略的实施，进一步巩固了我区道路运输安全成果。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 云溪地理位置特殊，是湖南湘北地区重要的化工生产基地，国省干线智慧交通管理迫在眉睫，公路运输的安全管理对我区绿色化工产业的发展具有重大意义，建议上级交通主管部门能适当加大对我区国省干线公路智慧交通管理系统建设的投入力度，助力云溪高质量发展。