附件2：

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2024年实际在职人数
	控制率

	
	　8
	6　
	100%　

	经费控制情况（万元）
	2023年决算数
	2024年预算数
	2024年决算数

	三公经费
	　
	　
	　

	   1、公务用车购置和维护经费
	　
	　
	　

	       其中：公车购置
	　
	　
	　

	             公车运行维护
	　
	　
	　

	   2、出国经费
	　
	　
	　

	   3、公务接待
	　
	　
	　

	项目支出：
	29.26　
	20　
	　

	    1、开办工作经费
	　
	20　
	　

	    2、运行维护经费
	　
	　
	　

	3、区级专项资金（一个专项一行）
	29.26　
	
	

	长炼协作局综合预算
	5.00
	
	

	项目经费支出
	3.88
	
	

	服务协调费
	7.29
	
	

	厂地安环联动应急机制
	13.08
	
	

	公用经费
	11.24　
	
	

	    其中：办公经费
	1.43　
	1.5
	2.78

	          水费、电费、差旅费
	1.79　
	1
	1.57

	          会议费、培训费
	　
	0.3
	

	政府采购金额
	0.92　
	　
	1.58

	部门基本支出预算调整 
	——
	　
	　

	楼堂馆所控制情况
（2023年完工项目）
	批复规模
（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	厉行节约保障措施
	　


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：丁力   填报日期：2025-06-20   联系电话：18216363266   单位负责人签字：

附件3-1：

岳阳市云溪区2024年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：  岳阳市云溪区重点项目服务中心            

预 算 编 码：  130001                          
评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

         报告日期：2025年06月20日

          岳阳市云溪财政局（制）

	三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	
	
	年初预算
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	年度预算申请

（万元）
	年度资金总额
	111.48
	131.67
	131.67
	10
	100%
	10

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	其中：一般公共预算：           131.67
	其中：基本支出            131.67

	
	     政府性基金拨款：
	      项目支出              

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	     其他资金：                12.41
	

	年度总体

目标
	预期目标
	实际完成

	
	围绕服务全区高质量发展，完成重点项目服务与监管、党建及廉政建设等工作，确保项目合法合规推进，提升管理水平
	完成 57 个重点项目督查，21 个完工、18 个开工；审核 12 个项目第三方费用，9 项工程变更；开展 12 次党建活动，建成清廉文化墙，制度修订与培训工作有序推进

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出目标


	数量指标

	重点项目督查数量
	57 个
	完成 57 个项目 4 轮督查
	
	
	无偏差

	
	
	
	党建活动开展次数
	12 次
	开展 12 次集中学习及实践活动
	
	
	无偏差

	
	
	
	第三方费用审核项目数
	12 个
	完成 12 个项目费用审核，3 个不予审批
	
	
	无偏差

	
	
	质量指标
	项目程序合规率
	100%
	严格监管程序，确保项目合法合规
	
	
	部分项目管理人员经验不足致进度滞后，加强培训

	
	
	
	文件修订规范性
	完成《管理办法》修订
	完成修订并征求意见
	
	
	修订因部门利益协调延迟，强化跟踪

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	项目进度达标率
	按计划推进
	4 个项目进度滞后，下发提示函
	
	
	加强动态监管，及时预警

	
	
	成本指标
	第三方费用控制率
	≤预算上限
	审核后费用均控制在标准内
	
	
	无偏差

	
	效益目标


	经济效益
	项目投资节约率
	优化设计变更，控制投资
	严控增加投资变更，鼓励节省设计
	
	
	复杂项目费用审核专业性待提升，加强培训

	
	
	社会效益
	项目管理规范化程度
	提升各单位管理水平
	发现 15 个项目问题并整改
	
	
	部分单位人员专业不足，开展专项培训

	
	
	可持续影响指标
	制度长效性
	建立日常监管与考核体系
	拟建立 2025 年监管制度与后评价体系
	
	
	制度建设待落地，加快推进

	
	满意度 
	服务对象满意度
	业主单位及施工单位满意度
	≥90%
	未开展正式测评，工作获部分认可
	10
	10
	增加满意度调查机制，提升服务反馈

	绩效自评综合得分
	93

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单  位
	签  字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

	部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

	财政部门归口业务股室意见：

                                  财政部门归口业务股室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	五、评价报告综述（参考提纲）
一、部门（单位）概况

（一）职能职责
1、为区重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障。

　　2、为下达区重点建设项目计划、区政府投资项目计划及责任目标提出建议;参与对有关政府投资项目建议书、可研报告和设计概算等提出初步意见供决策参考。

　　3、参与区重点项目和政府投资项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。

　　4、参与政府投资项目和区重点建设项目有关政策、标准、定额等研究，提供咨询服务。

　　5、参与政府投资项目和重点建设项目的联络对接工作，收集整理国家重点建设项目及政府投资项目管理相关政策及信息。

　　6、收集、汇总、编制全区政府投资项目年度实施计划，报区政府审定后，实行项目入库管理。

　　7、参与市级建设项目日常管理及年度考校数据、资料的收集汇总，配合做好省、市重点建设项目年度(季度)考核评比工作。

　　8、指导、协调、督促行业主管部门、项目指挥部建设单位做好重点建设项目前期准备阶段、工可阶段、设计阶段、招投标(采购)阶段、建设阶段和竣工验收阶段的业务工作。

　　9、组织参与全区政府性投资项目变更管理和大宗采购洽谈、询价工作。

　　10、指导、协调重点建设项目管理从业人员队伍建设政策法规宣传学习、业务培训等工作。

（二）机构设置
岳阳市云溪区重点项目服务中心内设机构包括：内设股室3个，分别是：综合办公室，项目服务股，工程管理股。本部门共有编制人数8人，实有人数6人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出131.67万元，其中： 

人员经费104.92万元，占基本支出的80%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。 

公用经费26.75万元，占基本支出的20%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况

无
政府性基金预算支出情况

  2024年本部门没有政府性基金预算支出。
国有资本经营预算支出情况

2024年本部门没有国有经营预算支出。
社会保险基金预算支出情况

2024年本部门没有社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况

2024年以来，在区委、区政府的正确领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神这条主线，紧扣服务全区高质量发展大局，主动克服困难，锐意推进各项工作，较好的完成了2024年度目标任务，现将有关情况汇报如下：
一、把思想政治建设摆在首位，不断提升班子领导水平

（一）抓学习培训，提高议事本领。坚持以思想教育为先导，严格落实党组“第一议题”制度，全年组织开展党组中心组深入学、及时学12次，及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记重要指示批示精神。将民主集中制相关要求纳入中心党组理论学习中心组、支部“三会一课”、主题党日等必学内容，通过专题研讨、辅导讲座等多种方式引导党员干部深入学习领会。
（二）抓党建日常，规范党员行为。出台了《2024年党建工作计划》，积极推进党的基层建设，深入推进基层党组织建设抓到实处、落地见效，以党建促进各项工作上台阶、出特色。开展了党纪学习教育4次集中学习与研讨，使全体党员对党纪有了进一步的了解，作风建设得到了加强。制订了一课一片一实践活动方案，每月按方案严格落实，先后开展支部书记讲党课、党员扫雪除冰、重点项目排查等活动，至目前已开展12次集中学习及实践活动。
（三）抓意识形态，守好舆论阵地。严格落实第一议题制度，加强意识形态领域研判工作，严防意识形态领域风险，全面履行意识形态主体责任。组织学习了《中国共产党党员网络行为规定》，通过学习该文件，让全体党员知晓必须自觉遵守网络行为规定，做到文明上网、理性发声，切实维护网络意识形态安全。在全区重点项目的服务与监管过程中，督促业主单位和施工单位，加强管理确保施工质量，严防安全事故及环保事件发生，防止发生负面舆情。加强正面宣传工作，占领舆论阵地，掌握意识形态的主动权和领导权。

（四）抓法治建设，守牢公平之衡。中心严格落实法治政府建设要求，坚持信息公开，在修订政府规范性文件《云溪区政府性投资项目管理办法》时，在区政府门户网站公开征求社会群众意见、公平竞争审查，及社会稳定风险评估等程序，严控社会风险。中心坚持“三重一大”决策机制，1万元以上的开支都经过班子讨论同意后再实施，决策过程中主动接受监督。今年以来，中心还依法依规对12个区重点项目第三方服务费用上限进行了把关审核，为全区重点项目把好了第三方服务费用关。
　　二、把服务重点项目作为抓手，不断强化项目服务监督

　　（一）厘清了重点项目底数。根据区2024年重点建设项目投资计划，我中心开展了4轮对全区57个政府投资重点项目进行了逐一上门了解情况，主要通过查阅资料、现场察看的方式对项目程序办理、资金拨付、进度、质量、安全进行了督查。经核实有21个项目已完工、18 个项目已开工建设、9个项目正在做前期准备工作、9个项目暂缓启动。
（二）开展项目服务与监管。对于项目监管我们主要从项目程序实施的合法性和实施规范性作为抓手。一是抓好前期服务费用的审核。对于第三方服务单位的选用程序上严选优质服务单位，严控服务费招标上限价。并对前期服务费用上限值进行了全面回头看，要求各单位项目实施前的前期服务费用必须送项目服务中心进行审核，至目前已对12个项目前期服务费用进行了审核把关，对3个不符合规定的不予审批。二是抓好工程变更工作。今年来我们牵头组织进行工程变更和大宗采购洽谈、询价，确保工程变更采购程序合法。牵头组织了9项目的工程变更审核，对不符合变更条件的3个项目不予审批。三是抓好询价工作。牵头组织了3个项目的询价工作。四是抓好整改工作。在了解过程中发现少数单位项目管理人员专业经验不足，政策了解不熟悉，导致项目进度滞后、管理不够不规范。对于15个项目存在的问题我们给予了指出并提出了整改的办法和今后应予注意的事项，对工程进度滞后的4家单位下发了工作提示函。

（三）抓信息收集及文件修订。中心结合工作实际，一是就收集2025年准备实施及续建的工程项目，组织全体干部到全区各单位上门对接，逐一上门确定《云溪区2025年重点项目计划》，及时归纳整理、认真分析采纳，报区政府常务会讨论后出台相关文件。二是《云溪区政府性投资项目管理办法》的修订，充分征求各部门单位意见，组织相关职能部门召开讨论会，严格按照上级部门规范性文件要求做好各项程序。该文件修订后，将弥补项目管理中空白区，操作性进一步加强，有效调动了中心干部主动参与的积极性，实现由“被动接受者”到“主动参与者”的转变。
（四）完成了其他交办工作。在8月份，区政府在项目建设调度会，区长要求中心牵头，将全区政府性投资项目及非政府性投资项目，就建安税的收缴情况进行核实，中心与税务部门全力以赴，利用多种资源，经全面排查，核实了全区在建重点项目建安税的收缴情况，并将这种联合机制一直坚持下去。

三、把党风廉政建设抓在手中，不断营造风清气正氛围

（一）加强廉政教育。以党纪学习教育及推进党纪学习教育常态化长效化为契机，加强对全体干部的廉政教育，提高干部职工的廉洁自律意识。通过组织党员干部观看廉政警示教育片、开展廉政专题讲座等形式，教育引导全体干部职工增强廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。加强对全体干部职工的日常教育管理，对干部职工出现的苗头性、倾向性问题及时进行提醒谈话，做到早发现、早提醒、早纠正。特别是在工程变更、第三方服务费用审核等领域，要保持高度警惕状态，严格按纪律，不出现违纪违规的事情发生。

（二）落实主体责任。严格落实“一岗双责”，挺纪在前、示范在先，推动全面从严治党向纵深发展。严格落实“三重一大”事项决策制度，集体决策“三重一大”议题4个，有力确保了议事决策的规范性、严谨性。紧盯酒驾醉驾、“升学宴”等突出问题开展专项整治，全年无一起此类问题发生。

（三）打造清廉机关。投资1万余元建设清廉机关文化墙，营造浓厚的廉洁文化氛围，让人人崇尚清廉、时刻遵守规矩。
七、存在的问题及原因分析

1，覆盖重点项目程序合规性审查，发现15个项目存在问题，下发4份提示，监管覆盖率达95%，但部分单位执行不规范，需加强培训.

2.严控第三方服务费超支，审核12个项目，核减3个不合规申请，节约财政资金（建议补充具体金额），但复杂项目审核能力待提升

3年内出台修订版《管理办法》，仍在征求意见阶段，门协调耗时较长，需建立专项推进机制
下一步改进措施

下一步，我们将在区委、去政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命、坚定信心、埋头实干，为全区重点项目建设全过程监督提供坚强有力的保障，具体来说将抓好以下几方面工作：
（一）建立一个制度。建立一个日常监管制度，区重点建设项目投资计划下发后，中心将不定期对各项目实施单位全方位了解重点建设项目落实情况，掌握项目进度及存在的问题，每个月将了解的项目情况及时向区委、区政府报告，让区级领导及时掌握项目进度，以便于项目调度。

（二）把好一个关。首先是把好项目程序关。对项目实施全过程监管，从项目申报、实施、验收进行严格把关，督促项目实施单位要按程序进行，让建设项目合法合规。其次把好项目资金拨付关。第一是全面掌握各项目实施进度，杜绝超进度拨付工程进度款。第二是严格落实上级及区级关于第三方服务费用的相关规定，对所有项目的第三服务费用适用的文件、上限值进行审核，严格控制项目第三方服务费用。再者把好项目工程变更关。严格落实项目变更“先审批、后变更；先设计，后施工的原则”，鼓励节省投资的优化设计变更，严控增加投资工程变更，对不符合变更条件的坚决不予审批，对确实需要进行变更的，牵头组织相关职能部门，严格按流程办理，严格控制工程变更量。

（三）搞好一个培训。一是加强中心干部职工的培训。首先加强干部职工理论知识的学习，中心正在收集整理工程项目管理相关法律、法规及文件，准备编制《云溪区政府投资建设项目工作指南》。其次外出学习，计划到华容、平江学习其项目监管的先进经验。二是加强各单位从业人员的培训。计划在明年，邀请项目建设领域专业人员，开展一次专业培训，让各单位从业人员业务上一个台阶。

（四）完善一个考核。建立政府性投资项目全过程投资绩效考核和后评价体系。针对竣工交付后的重大项目，中心将牵头组织发改、财政等职能部门及时开展项目后评价工作，重点检验项目决策是否科学，项目审批是否依法依规，项目合同是否严格履行，设计变更是否符合程序，工程建设质量是否达标，资金使用是否规范等。
其他需要说明的情况

无


- 15 -
— 2 —

