附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称：      施工图审查费用

项目单位：  岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心

主管部门：  岳阳市云溪区住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2025年 6  月 4  日

| 项目支出名称 | 施工图审查费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 150 | 150 | 128.65 | 10 | 86% | 8.5 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全部支付完成 |  |  |  |  | 基本全部完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 完成测算项目 |  | ＞42个 | 42个 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 保证审查质量审查率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 150万元 | 128.65万元 | 10 | 8 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 按期完成预定目标，成本控制在预算内。 |  | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 服务企业，减轻企业负担。 |  | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期 |  | 长期 | 长期 | 10 | 9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 审查单位满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |

填表人：       填报日期：      联系电话：      单位负责人签字：

一、预算支出概况

(一) 项目实施单位基本情况，预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

施工图审查是施工图设计文件审查简称，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。根据《湖南省人民政府办公厅关于推动工程建设项目审批制度改革的指导意见》（湘政办发（2018）76号）等文件要求，2017年各市州、县市区开始全面推行政府购买施工图审查服务。将施工图审查服务列入政府购买服务目录，实行的府购买服务，所需审查服务费纳入政府财政预算，实现建设单位报审施工图“零跑路零接触、零付费”。施工图审查实行“多审合一”、“多图联审”和“互联网+多图联审”，全电子化政府购买，线下无审批模式。云溪区于2019年3月起开始实行政府购买施工图审查服务，施工图审费由区财政按半年实际办结项目结算。

（二）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

施工图审查服务项目符合国家政策，资金使用规范透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目管理有效，产出达到了预期目标,项目满意度较高。施工图审查实现政府购买及线上审图后，减轻了企业经济负担，解决了企业程序办理及办理时效，规范了区内项目设计图标准，具有较好的社会效益。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金实际使用情况。

2024年项目预算资金150万元，全年支付了128.65万元，剩下21.35万元，因年初申报预算中有含报乙烯项目，后期付款项目又没有乙烯的参与，导致项目资金没有用完，未能更好的完成年度内施工图审查工作。

（二）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行按《湘发改价服（2015）861号》文件实行算价报遴选。建立了施工图审项目台账，计付审图费由财政按四个季度实际办结项目拨付，按时间节点向市财政提出拨付申请报告后，再直接支付给各施工图审查公司。专项资金专款专用，使用合规。

三、预算支出组织实施情况资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。在执行省建设厅施工图审查管理制度同时，制订了《云溪区住房和城乡建设局专项资金管理办法》；日常采取线上监管模式。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

施工图审查不及时，上年度预算占用了本年度预算资金。

（二）预算支出过程情况。

严格按照文件要求落实审查程序，过程清晰透明。

（三）预算支出产出情况。

严格按照相关文件标准计算和支付施工图审查费。

（四）预算支出效益情况。

建设单位送审施工图“零跑路、零接触、零付费”，减轻企业负担,减少由于建筑设计缺陷而导致的经济损失，产生间接经济效益。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

年度绩效目标设置不完整，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。项目实施单位未建立相应的业务管理制度，对项目实施的人员配置、审图机构遴选、日常监督、档案资料管理等均无制度保障。

六、有关建议

科学编制项目预算，绩效目标设置应贴合项目的实际情况，合理设置绩效目标,保证绩效评价的客观性、可操作性。完善业务管理制度，建议区住建局结合工程项目终身负责制考虑档案管理及责任追究等，加强人员配备与业务培训，提高审图备案效率。做好审图工作的提前量，在做预算前就要预估下年审图工作资金的预估。